Bài tập tổng hợp 1

Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done:PBI-01 , PBI-02 , PBI-03 PBI chưa Done : FBI-04 : Thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại FBI-05 : Chưa review chéo , chưa kiểm thử trên pc |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên):Nhập sdt / link -> Xem cảnh báo và lý do -> Gửi báo cáo về link/sdt đáng ngờ Người demo:Thu An đề mô các chức năng , stakeholder trực tiếp trải nghiệm và góp ý |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Anh / Chị có thấy quy trình kiểm tra đường link / sđt đáng ngờ có dễ sử dụng không . Vì sao ? - Theo anh / chị ứng dụng nên cải thiện điều gì để người dung tránh bị lừa đảo hiệu quả hơn ? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Chưa phù hợp . dev trình bày PBI chứ không phải PO và chỉ trình bày những PBI đã Done |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Chưa phù hợp . Scrum Team và Stakeholder cùng trao đổi về PBI và phản hồi về những điều cần thay đổi |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Chưa phù hợp . Stakeholders sẽ phản hồi trong suốt buổi họp . PO tiếp nhận phản hồi và cập nhật vào Product Backlog theo thứ tự ưu tiên |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận vào Product Backlog để PO xem xét , chưa hứa thực hiện ngay vì nằm ngoài sprint goal |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Dev ghi nhận lỗi , kiểm tra và kiểm thử trên điện thoại . Kiểm thử lại để nút kiểm tra không bị đẩy ra nữa . PO xem xét mức độ ưu tiền và xếp vào Product Backlog |